Аналітично-статистичний звіт

про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до

**Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021**

Робота зі зверненнями громадян в Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління) є пріоритетним напрямом діяльності.

Протягом звітного періоду робота проводилась у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», іншими нормативно-правовими актами, які регламентують роботу зі зверненнями громадян.

З 01.01.2021 по 31.12.2021 до Управління надійшло 1764 звернення від 62920 громадян, в яких порушено 3691 питання (табл. 1). Із загальної кількості звернень – 292 колективних, повторних звернень – 1.

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість звернень громадян, які надійшли до Управління****за період 01.01.2021-31.12.2021** | **Кількість звернень громадян, які надійшли до Управління** **за період 01.01.2020-30.09.2020** |
| поштою | на особистому прийомі | разом | поштою | на особистому прийомі | разом |
| 1764 | 0 | 1764 | 996 | 10 | 1006 |

На виконання до Управління надійшло звернень:

- із Київської міської державної адміністрації – 1658

- від громадян – 106.

У разі отримання звернень, в яких порушені питання, що не відносяться до повноважень Управління, відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» такі звернення надсилаються за належністю до відповідного структурного підрозділу або органу державної влади з одночасним повідомленням заявника та роз’ясненням підстав передачі розгляду звернення.

За звітний період до Управління надійшло 82 електронних звернень.

Усі звернення, що надійшли до Управління у звітному періоді взято на контроль.

Так, постійно оновлюються новини на сторінці у Фейсбук та на офіційному веб сайті Управління для інформування громадян про проведену роботу.

Прозорість і відкритість у роботі Управління з громадськими інституціями, широке інформування громадськості про свою роботу надають можливість отримувати зворотній зв’язок від населення у частині пропозицій щодо подальшого удосконалення роботи Управління.

Особистий прийом громадян керівництво Управління здійснює за попереднім записом відповідно до затверджених 04.01.2021 та 02.04.2021 «Графіків проведення особистого прийому громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом Управління екології та природних ресурсів». Графік особистого прийому громадян розміщено на офіційному веб сайті Управління (*http://ecodep.kievcity.gov.ua*) та на дошках оголошень в адміністративній будівлі.

Відповідно до пункту 5.3 протоколу засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.03.2020 № 10 особисті прийоми громадян були скасовані у зв'язку з впровадженням карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Тому за звітний період начальник Управління не проводив особистих прийомів громадян.

З метою оперативного вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, для реалізації громадянами права на звернення і особистий прийом в Управлінні, відповідно до графіку, відбуваються прямі («гарячі») телефонні лінії.

Разом з тим, заявники, здебільшого, віддають перевагу особистому спілкуванню з керівництвом під час прийомів, тому звернень громадян через прямі («гарячі») телефонні лінії не було.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян щоквартально розміщується на сайті Управління.

Особисте право на звернення забезпечує громадянам можливість відстоювати свої права та законні інтереси, а також відновлювати їх у разі порушення, тому в Управлінні робота зі зверненнями громадян є пріоритетною у повсякденній діяльності, постійно проводиться контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, наданням обґрунтованих відповідей на звернення, належним виконанням резолюцій керівництва та дотриманням вимог чинного законодавства України щодо звернень громадян.

За звітний період підпорядкованими Управлінню комунальними підприємствами були опрацьовані звернення громадян та за результатами проведені відповідні роботи:

КО «Київзеленбуд»

Відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.10.2021 №2161 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 року №101», від 26.11.2021 № 2459 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18 березня 2021 № 569 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 17.11.2021 № 2384 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік» обсяг фінансування КО «Київзеленбуд» на капітальний ремонт затверджено в сумі 392 527,2 тис. грн., в т.ч. за рахунок бюджету розвитку 392 527,2 тис. грн.

Зазначеним розпорядженням передбачено фінансування на проведення робіт з капітального ремонту на 85 об’єктах.

Станом на 31.12.2022:

По 80 об’єктах капітального ремонту отримано позитивні експертні звіти.

Складено 78 дефектних актів, схем та кошторисної документації по об’єктам капітального ремонту.

По 29 об’єктам капітального ремонту, які потребують розробки проєктів, підготовлено завдання на проєктування.

*Оголошено закупівлі:*

-на проведення будівельних робіт - 139;

-на розробку проєктно-кошторисної документації - 19;

-на коригування проєктно-кошторисної документації – 1;

-на виконання робіт з проведення топогеодезичної зйомки в частині М 1:500 – 2;

-на виконання робіт з розробки тимчасової схеми організації дорожнього руху – 1;

-на виконання робіт з розробки робочого проєкту з підключення обладнання фонтану до електричних мереж – 1;

-на виконання інженерно-геодезичних вишукувань – 2;

-на виконання робіт з додаткових інженерно-геодезичних вишукувань-1.

*Укладено договорів:*

-на виконання будівельних робіт – 91;

-здійснення авторського нагляду за будівництвом – 10;

-роботи з обстеження та оцінки експлуатації пішохідного мосту – 1;

-роботи з обстеження та оцінки експлуатації пішохідного фонтану -1;

-виконання робіт з розробки РП зовнішнього освітлення – 2;

-коригування проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи проєктної документації – 71;

-виконання робіт з проведення топогеодезичної зйомки в частині М 1:500 – 3;

-виконання робіт з розробки тимчасової схеми організації дорожнього руху – 2;

-виконання робіт з науково-технічного супроводу – 1;

-виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по влаштуванню садово-паркової скульптури – 1;

-виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації -17.

*Загальний рівень освоєння бюджетних коштів складає:*

- по об’єктам капітального ремонту – 68,3%;

- по об’єктам громадського бюджету – 99,56%.

*Завершено роботи на об’єктах капітального ремонту, а саме:*

сквер № 2 по Володимирському проїзді в Шевченківському районі;

капітальний ремонт благоустрою в Урочищі Чорторий у Деснянському районі;

капітальний ремонт скверу на вул. Десятинній, 15 у Шевченківському районі;

сквер по вул. Маршала Якубовського, 2-Г у Голосіївському районі;

сквер на вул. Машинобудівній, 25-А у Солом’янському районі;

сквер на просп. Повітрофлотському, 11-13 у Солом’янському районі;

сквер Литовський на Володимирському проїзді, 1 у Шевченківському районі;

капітальний ремонт благоустрою парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні № 6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі;

сквер на вул. Чорнобильська, 3 у Святошинському районі;

капітальний ремонт скверу на вул. Ентузіастів, 3/1 літера А у Дніпровському районі;

капітальний ремонт скверу на вул. Лятошинського, 26-Б у Голосіївському районі;

капітальний ремонт скверу на вул. Наумова, 33 у Святошинському районі;

капітальний ремонт скверу навпроти будинку 5 на вулиці Петра Вершигори у Дніпровському районі;

*Тривають роботи на об’єктах:*

капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі;

капітальний ремонт парку «Привокзальний» у Дарницькому районі;

влаштування стежки здоров’я у північно-західній частині парку «Партизанської Слави» у Дарницькому районі;

капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі;

капітальний ремонт благоустрою парку «Радунка» у Дніпровському районі та інші.

капітальний ремонт скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського,15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі;

капітальний ремонт дитячого майданчика у сквері по вул. Русаніваська набережна, 6 літера А у Дніпровському районі;

капітальний ремонт скверу на вул. Донецька, 57-А у Солом’янському районі;

- капітальний ремонт скверу на вул. Чорнобильська, 12 у Святошинському районі;

- капітальний ремонт скверу між вул. Польовою та вул. Залізничною у Солом’янському районі;

- ремонт (реставраційний ) фонтану «САМСОН» у Подільському районі.

*Влаштовано освітлення:*

- сквер ім. М. Заньковецької по вул. Великій Васильківській, 119 у Печерському районі;

- парк «Позняки» у Дарницькому районі;

- сквер на вул. Шамо,6 в Дніпровському районі;

- сквер на вул. Котельникова, 26-32 в Святошинському районі.

З початку року силами районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва висаджено 9106 дерев, 67214 кущів, 8,16 млн. шт. квіткової продукції, влаштовано та відремонтовано 84,2 га газону , видалено 5755 сухостійних та аварійних дерев, Видалено омели з 4095 крон дерев, встановлено 149 нових та відремонтовано 3350 існуючих лав,

встановлено 238 нових урн та 74 контейнерів для сміття, відремонтовано 432 дитячих майданчиків та 175 спортивних майданчиків та встановлено 460 нових дитячі майданчики, ліквідовано 375 стихійних сміттєзвалища.

Ведуться роботи з реалізації громадських проєктів-переможців конкурсу:

Позитивно вирішено питання на звернення громадян:

*Заявник:* Хомяк Іван Григорович

*Вирішене питання:* Після тестування та ремонту насоса, відновлено роботу поливо-зрошувальної системи у парку «Перемога» у Дніпровському районі.

*Заявник:* Пруденко Олеся Сергіївна

*Вирішене питання:* Відремонтовано стіл на дитячому майданчику на території парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі.

*Заявник:* Кобзар Віктор Петрович

*Вирішене питання:* На об’єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутiна мiж просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районi» відремонтовано пошкоджену мережу зовнішнього освітлення.

КП «Плесо»

Діяльність підприємства спрямована на виконання таких соціально-значущих функцій як:

- забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану пляжів та місць масового відпочинку населення біля води у м. Києві;

- комплексний благоустрій пляжів та місць масового відпочинку населення у м. Києві;

- створення умов безпечного відпочинку людей на водних об’єктах м. Києва;

- заходи щодо очистки поверхневого стоку.

Протягом 2021 року фахівцями виробничо-технічного відділу виконано наступні завдання відповідно до положення про відділ:

Опрацьовано матеріали щодо 352 доручень вхідної кореспонденції, в тому числі:

- 9 спільно із фахівцями інспекторського відділу;

- 32 спільно із фахівцями договірно-правового відділу щодо запитів правоохоронних органів;

- 17 спільно з фахівцями служби екологічного нагляду, в т. ч. щодо створення об’єктів природно-заповідного фонду:

зоологічної пам’ятки природи місцевого значення «Пташиний рай» (затока Вовкувата) в Оболонському районі міста Києва;

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Малинівка» у Дніпровському районі міста Києва;

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Біле» (Жандарка) на Позняках у Дарницькому районі міста Києва;

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Лебедине» у Дарницькому районі міста Києва;

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Заплавне» у Дарницькому районі міста Києва;

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Синє озеро» у Подільському районі міста Києва;

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Урочище Верблюд» в Оболонському районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Озеро Тельбин» у Дніпровському районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Вигурівські озера» (три озера) в Деснянському районі міста Києва;

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Опечень» в Оболонському районі міста Києва;

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Нижній Тельбін» у Дарницькому районі міста Києва;

комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Озеро Срібний Кіл» у Дарницькому районі міста Києва;

заказника місцевого значення «Озеро Топило» у Деснянському районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Озеро Вирлиця» у Дарницькому районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Вирлиця 1» у Дарницькому районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Вирлиця 2» у Дарницькому районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Вирлиця 2» у Дарницькому районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки-2» у Дарницькому районі міста Києва;

ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки-3» у Дарницькому районі міста Києва;

ландшафтним заказником місцевого значення «Озеро Мартишів»;

ландшафтним заказником місцевого значення «Озеро Алмазне».

Щодо двох інвестиційних проєктів (оформлено протоколами засідання комісії з розгляду інвестиційних проєктів): «Облаштування спортивно рекреаційної зони на вул. Полярна в Оболонському районі м. Києва» та «Облаштування зони активних розваг та відпочинку з благоустроєм території на Долобецькому острові біля Венеціанської затоки у Дніпровському районі
м. Києва»;

Щодо проєктів громадського бюджету № 151 - «Благоустрій Грецької набережної», № 1459 - «Скейт – парк біля Синього озеро для вело-, скейт, самокатних тренувань», № 1363 «ТРОЄЩИНА- СПОРТИВНА»;

Щодо 44 звернень депутатів Київської міської ради та Верховної ради України;

Щодо 41 звернення громадян та громадських організацій.

Надано пропозиції щодо оперативних цілей, завдань та індикаторів їх результативності до проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та пропозиції до переліку завдань та заходів Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2022–2025 роки.

Розпочато роботу зі створення картографічної основи малих річок і водойм, які розташовані на території м. Києва та перебувають у господарському віданні підприємства.

Проведено маркетингове дослідження щодо вартості послуг з незалежної оцінки водних об’єктів місцевого значення, які розташовані на території м. Києва, з розробки проєкту землеустрою, щодо організації і встановлення меж териториї водоохоронної зони та прибережних захисних смуг водних об’єктів, які розташовані на території м. Києва та розробки паспортів малих річок і водойм, які розташовані на території м. Києва.

Працівниками інспекторського відділу КП «Плесо» на протязі 2021 року було здійснено систематичних огляд закріплених за комунальним підприємством “Плесо” на праві господарського відання внутрішніх водних об'єктів та гідротехнічних споруд м. Києва на предмет виявлення порушення природоохоронного законодавства та Правил благоустрою м. Києва.

В результаті чого було зібрано та передано матеріали щодо необхідності реагування в межах компетенції до Державної екологічної інспекції стосовно п’яти суб’єктів господарювання, до відділів контролю за благоустроєм районних державних адміністрацій стосовно виявлених порушень Правил благоустрою м. Києва щодо тридцяти одного такого факту. Безпосередньо під час огляду балансових територій було перешкоджено скиду рідких нечистот закладу харчування на поверхневий шар ґрунту території, суміжної із землями водного фонду. Сумісно із службовцями Національної поліції України вжито заходів щодо виявлених порушень природоохоронного законодавства стосовно восьми таких фактів.

Службою утримання очисних споруд та обслуговування насосних станцій протягом 2021 року:

- проведено обстеження та розчищення шахти №1 на насосній станції «Русанівські Сади».

- проведено обстеження та розчищення шахти №2 на

насосній станції «Русанівські Сади».

За звітний період 28 та 29.02.2021 року, на насосній станції «Русанівські Сади» було проведено капітальний ремонт 1 та 2 насосу та виконані усі умови з підготовки станції до пропуску весняного паводку.

- проведено обстеження оголовків колектору зливової каналізації та їх розчищення масиву «Райдужні».

- проведено обстеження переливної труби, яка знаходиться під
проспектом С. Бандери від річки Варнавка до річки Почайна.

- проведено розчищення переливної труби, яка знаходиться під
проспектом С. Бандери від річки Варнавка до річки Почайна.

- проведено розмивку мулозбірників на очисних спорудах «Райдужні».

- проведено обстеження та розчищення оголовків колектору поверхневих стічних вод очисних споруд «Троєщинські».

- проведено виготовлення та встановлення металевої огорожі на насосній станції «Жуків острів».

- проведено ремонт покрівлі очисних споруд «Троєщинські» та вимірювальної лабораторії.

- проведено обстеження та розчищення шахти занурювального пристрою на насосній станції ДВРЗ.

Протягом 2021 року було позитивно вирішено звернення громадян:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ПІБ заявника | Розташування об’єкту | Суть позитивно вирішеного питання |
| 1 | Мачужак Олена Михайлівна | Відкрита дренажна система по просп. М. БажанаСіченьСАLL-центр | Надано роз’яснення про особливості зимування диких качок на водоймах і як поводитися людині з дикими качками під час їх зимування на водоймах. |
| 2 | Кирзакова Олена Володимирівна | Річки Дніпро і ДеснаСіченьСАLL-центр | Надано роз’яснення про особливості зимування диких птахів на водоймах і як поводитися людині з дикими птахами під час їх зимування на водоймах. |
| 3 | Шелкова Світлана Олександрівна | Острів Гідропарк, пляж «Венеція»ЛютийСАLL-центр | Надано роз’яснення про особливості зимування диких качок на водоймах і як поводитися людині з дикими качками під час їх зимування на водоймах. |
| 4 | Богданова Надія Антонівна | Річка ДніпроЛютийСАLL-центр | Надано роз’яснення про особливості зимування диких качок на водоймах і як поводитися людині з дикими качками під час їх зимування на водоймах. |
| 5 | Прибиткова Ірина Олександрівна | Ставки у ж\м Теремки-2БерезеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про правильне поводження з дикими птахами під час їх перебування на замерзлих водоймах (щодо рятування качок). |
| 6 | Лисенко Ганна Сергіївна | Ставки у ж\м Теремки-2БерезеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про правильне поводження з дикими птахами під час їх перебування на замерзлих водоймах (щодо рятування качок). |
| 7 | Єгорова Галина Дмитрівна | Водойма по вул. Пирігівський шляхБерезеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про правильне поводження з дикими птахами під час їх перебування на замерзлих водоймах (щодо рятування качок). |
| 8 | Бглак Тамара Михайлівна | Озеро ЦентральнеБерезеньСАLL-центр | Виконано аналізи води на вміст розчиненого кисню. Встановлено що киснева нестача гідробіонтам не загрожує і лунки робити не треба. |
| 9 | Дуднік Аліна Ігорівна | Штучна водойма Опечень-3КвітеньСАLL-центр | Роботи по розчистки водойми від забруднень включено до графіку робіт мобільної бригади. |
| 10 | Молодих Яна Валеріївна | Річка РогостинкаКвітеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про особливості перебування качок у зимовий період на водоймах та про результати обстеження річки відносно якості води – якість води задовільна. |
| 11 | Пилипенко Анна Володимирівна | Озеро ВербнеКвітеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про причини у квітні утворення біогазу та появи плаваючої на поверхні розкладеної біомаси (твані). |
| 12 | Прудкий Євген Олександрович | Ставок № 14 на р. НивкаТравеньСАLL-центр | Надано протоколи фізико-хімічних, токсикологічних та органолептичних випробувань із результатами аналізів води ставку № 14 на річці Нивка. |
| 13 | Лісовенко Наталія Василівна | Штучна водойма Опечень-2ТравеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про появу плями на поверхні води, яка має природне походження. |
| 14 | Самченко Євген Васильович | Водойма Опечень-3ЧервеньСАLL-центр | За встановленим фактом потрапляння забруднюючих речовин у водойму виконано відбір проб води та аналізи води. Встановлено, що у воду потрапили феноли і нафтопродукти з дощових стоків. Надано інформацію, що підприємство здійснює заходи з виявлення можливого джерела забруднення. |
| 15 | Дуднік Аліна Ігорівна | Водойма Опечень-3ЧервеньСАLL-центр | За встановленим фактом потрапляння забруднюючих речовин у водойму виконано відбір проб води та аналізи води. Встановлено, що у воду потрапили феноли і нафтопродукти з дощових стоків. Надано інформацію, що підприємство здійснює заходи з виявлення можливого джерела забруднення. |
| 16 | Самченко Євген Васильович | Водойма Опечень-3ЧервеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про причини можливих скидів забруднюючих речовин у водойми дренажної системи Опечень та куди звертатися під час залпових скидів забруднених вод у водойми Опечень. |
| 17 | Юрченко Андрій Сергійович | Річка ДніпроЧервеньСАLL-центр | Надано роз’яснення щодо скидів забруднених вод з плавзасобів у Дніпро та куди звертатися під час таких дій. |
| 18 | Яніцький Андрій Костянтинович | Совські ставкиЛипеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про те, що згідно кадастрової карти земельна ділянка, де знаходяться Совські ставки, перебуває у користуванні ТОВ «Господарник» і саме ця установа має право проводити гідрохімічний і токсикологічний контроль за якістю води у ставках. |
| 19 | Яніцький Андрій Костянтинович | Совські ставкиЛипеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про те, що згідно кадастрової карти земельна ділянка, де знаходяться Совські ставки, перебуває у користуванні ТОВ «Господарник» і саме ця установа має право проводити гідрохімічний і токсикологічний контроль за якістю води у ставках. |
| 20 | Касянюк Олександр Миколайович | Річка ДніпроЛипеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про установи з їх адресами, які здійснюють нагляд за станом річки Дніпра та можуть встановити місця потрапляння стічних вод та підприємства, які скидають забруднені води у Дніпро. |
| 21 | Адаменко Ігор Анатолійович | Русанівська протока річки ДніпроЛипеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про установи з їх адресами, які здійснюють нагляд за станом річки Дніпра та можуть встановити місця потрапляння стічних вод та підприємства, які скидають забруднені води у Дніпро. |
| 22 | Кисельова Наталія Вікторівна | Русанівська протока річки ДніпроЛипеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про установи з їх адресами, які здійснюють нагляд за станом річки Дніпра та можуть встановити місця потрапляння стічних вод та підприємства, які скидають забруднені води у Дніпро. |
| 23 | Руденко Владислав Володимирович | Озеро ЖандаркаЛипеньСАLL-центр | Повідомлено заявника про те, що фахівцями служби екологічного нагляду було виконано позапланове обстеження оз. Жандарка та відібрано проби води в трьох місцях акваторії водойми на нафтопродукти. Також повідомлено заявнику, що за результатами візуального обстеження і за результатами хімічного аналізу води, оз. Жандарка нафтопродуктами не забруднене. |
| 24 | Цой Лоліта В’ячеславівна | Озеро ТельбінСерпеньСАLL-центр | Повідомлено, що виконано обстеження об’єкту ПЗФ «Дерево Цоя» щодо пошкодження його комахами (пошкоджень виявлено не було), а також з метою виявлення прихованих пошкоджень направлено звернення до КО «Київзеленбуд» для застосування спеціальних заходів лікування дерева. |
| 25 | Мамчиць Олег Ростиславович | Озеро ТельбінСерпеньСАLL-центр | Повідомлено, що виконано обстеження об’єкту ПЗФ «Дерево Цоя» щодо пошкодження його комахами (пошкоджень виявлено не було), а також з метою виявлення прихованих пошкоджень направлено звернення до КО «Київзеленбуд» для застосування спеціальних заходів лікування дерева. |
| 26 | Пучко Роман Володимирович | Водойми Віра, Лебедине, Срібний кіл, Совські ставкиЗапит на отримання публічної інформації | Надано затребувану інформацію про ведення моніторингу щодо показники якості води на вказаних водоймах. Інформація на 73 аркушах. |
| 27 | Перепелиця Віталій Іванович | Ставки в парку «Теремки»СерпеньСАLL-центр | Надано затребувану інформацію про якість води у ставках з приводу можливої загибелі двох качок і однієї черепахи. |
| 28 | Наливайко Олександр Геннадійович | Дренажна система ОпеченьВересеньСАLL-центр | Надано роз’яснення про господарське призначення дренажної системи Опечень, причини можливого потрапляння до водойм забруднюючих речовин і яке підприємство утримує підземні дощові колектори. |
| 29 | Пономарчук Геннадій Володимирович | Дренажний канал по вул. М. ЗакревськогоВересеньСАLL-центр | Надано інформацію, що на території прибережної захисної смуги каналу підприємство не проводило роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин і на поверхні ґрунту ПЗС невідомих речовин не зафіксовано. |
| 30 | Кюріна Вікторія Анатоліївна | оз. ТельбінВересеньСАLL-центр | Заявника інформовано, що підприємство виконує дослідження якості води згідно графіку. Останні дослідження проводилися у травні 2021 р. і якість води відповідає нормативній документації для водойм господарсько-побутового використання. |
| 31 | Міцтруєва Марія Дмитрівна | оз. ТельбінВересеньСАLL-центр | Надано інформацію, що працівниками пляжного господарства «Тельбін» перевірено підпорядковані території і загиблих птахів не виявлено. Також інформовано, що підприємство проводить регулярно моніторинг якості води з метою дотримання належного санітарного і епідемічного стану. |

Спеціалізованою (аварійно-рятувальною) водолазною службою Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» в установленому порядку для забезпечення безпеки людей на водних об’єктах м. Києва постійно проводяться наступні роботи:

- роз'яснювальна робота з населенням на закріплених зонах відповідальності за рятувально-водолазними та рятувальними станціями; на найбільш небезпечних ділянках - місцях рибальства та масового відпочинку населення;

- встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені для купання, заборонених для вилову риби та виходу на лід; встановлені попереджувальні знаки в місцях небезпечних для купання;

- силами САРВС постійно проводиться роз'яснювальна робота серед населення через засоби масової інформації щодо виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах;

- проведення щоденного патрулювання на визначених маршрутах, найбільш небезпечних ділянках та в місцях масового відпочинку населення.

У своєму підпорядкування налічує 2 рятувально-водолазні станції, 3 рятувальні станції та 4 рятувальні пости постійної комплектації. Одночасно функціонує 26 сезонних рятувальних пости.

З 16-19 січня 2021р. організували роботу та забезпечили чергування рятувальних постів та медичних постів в місцях проведення свята Водохреще та забезпечили постійне чергування із закріпленням постійних працівників.

У березні проведено роботу по очистці та видалення мулової пробки насосної станції «ДВРЗ», насосної станції «Осокорки-Позняки», насосної станції «Русанівські сади».

Були задіяні у проведенні навчання (рекогносцирування) щодо вжиття превентивних заходів з недопущення підтоплень внаслідок танення снігу та оперативної ліквідації наслідків повені у разі її виникнення на базі Оболонського району.

Одночасно, 25.03.2021р. САРВС виконало водолазне обстеження гідротехнічної споруди (гранітної набережної №7543, рег. № 1129, що на ділянці від причалу №14 річкового вокзалу до пішохідного мосту Набережного шосе) вул. Поштова площа, 3.

З 01.05.2021 року відповідно до плану-графіку розпочато роботи по очистці водойм від водоростей та ін. за допомогою машини-амфібії Aquamarine.

Силами САРВС забезпечено проведення 23.05.2021р. спортивного заходу «Спринт Триатлон Кубок Києва» на воді, на р.Дніпро, причали 13 та 14 Річкового вокзалу, м. Київ.

25.05.2021р. виконало водолазне обстеження дна акваторії пляжу (купальної зони), що на ділянці урочища Десни на річці Десенка, проміри глибин та тралення акваторії, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олександрівська, 3.

26.05.2021р. виконано водолазне обстеження дна акваторії яхт-клубу «Прімател» за адресою м.Київ, Парк Дружби народів.

Відповідно до участі у тендері, у травні 2021 року САРВС провело комплекс робіт з обстеження підводної частини дна акваторії пляжів з промірами глибин та тралення акваторії Виконавчого комітету Чернігівської міської ради, з оформленням відповідної технічної документації.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» (зі змінами, внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.11.2021 № 2384) (далі – Програма) та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2021 № 569 «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (далі - Адресний перелік об’єктів капітального ремонту) розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту на 2021 рік по КП «ПЛЕСО»:

в частині капітальних вкладень – 67 187,7 тис. грн., у т.ч. за рахунок бюджету  розвитку – 67 187,7  тис. грн.

в частині капітального ремонту – 10 858,8 тис. грн., у т.ч. за рахунок бюджету розвитку – 10 858,8 тис. грн.

За січень-грудень 2021 року виконано робіт на загальну суму  23243,6 тис.грн.

**Капітальні вкладення**

До Програми в частині капітальних вкладень включено 7 об’єктів. Стан справ по цим об’єктам наступний:

Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку "Центральна" із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва

Завершено розробку проєктно-кошторисної документації. Затверджено проєкт.

Проведено закупівлю на будівельні роботи відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-29-004643-a.

Укладено договір з переможцем від 06.12.2021 №1954.

Подано заяву на видачу дозволу на виконання будівельних робіт КВ012211213486.

26.12.2021 було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт.

Будівельні роботи будуть розпочаті у 2022 році після отримання дозвільних документів.

Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький

Обстежено зелені насадження вздовж траси зовнішніх мереж.

07.06.2021 ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» надано технічне рішення з робочого проєкту електропостачання.

Завершено проєктні роботи з коригування ПКД.

Проведено експертизу скоригованої проєктно-кошторисної документації. Робочий проєкт перезатверджено.

Відновлено будівельні роботи, виконано частково.

У 2022 році будуть завершені роботи.

Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва

Видано розпорядчий документ щодо будівництва від 25.06.2021 №1462.

Розроблене завдання на проєктування погоджено відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2019 року № 541 «Про розгляд завдань на проектування щодо об’єктів нового будівництва та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва» (зі змінами).

Проведено закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Визначено виконавця проєктних робіт ТОВ «Європроєктбудсервіс». Укладено договір від 11.05.2021 № 1859.

Виконано проєктні роботи, проведено експертизу та затверджено робочий проєкт від 29.11.2021.

Не визначений виконавець будівельних робіт, початок робіт переноситься на 2022 рік за наявності відповідного бюджетного фінансування.

Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р.либідь

В процесі розгляду проєкту розпорядження про схвалення техніко-економічного обґрунтування, листом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2020 року № 055-7645 надано відмову в погодженні та зауваження щодо невідповідності техніко-економічного обґрунтуванням чинній містобудівній документації та Генеральному плану м. Києва.

Листом від 11.11.2021 року № 054-2-3-10/2681 отримано відмову Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

З урахуванням ситуації, що склалася, існує необхідність коригування техніко-економічного обґрунтування та приведення його у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м. Києва.

Завдання на проєктування (коригування ПКД стадії ТЕО) погоджено відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2019 року №541 (зі змінами). Оголошено закупівлю по визначенню виконавця робіт з коригування ТЕО. Початок зазначених робіт у 2022 році.

Реконструкція очисних споруд "Харківські" по вул. Ревуцького, 40 в дарницькому районі м. Києва

Будівельні роботи не виконувались в зв’язку з відсутністю розпорядчого документу про перезатвердження проєкту.

Будівництво пішохідного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки (озеро Жандарка) у дарницькому районі м. Києва

Здійснювалась передача функцій замовника будівництва відповідно до розпорядження КМДА від 13.09.2021 №1954.

Завдання на проєктування (коригування проєктно-кошторисної документації стадії РП 2-ї черги - Розчистка, благоустрій та оздоровлення водойми) погоджено відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2019 року №541 (зі змінами).

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено закупівлю по визначенню виконавця зазначених робіт з коригування ПКД 2-ї черги <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-013206-c>.

Укладено договір з ПрАТ «Укрводпроєкт» від 30.12.2021 №202139.

 Реконструкція зливостокової каналізації системи озер опечень в оболонському районі

Виконувались будівельні роботи згідно графіків відповідно до договорів.

На ділянці озера Кирилівське виконано будівельні роботи в повному обсязі.

На ділянці шлюзу та ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об’єкту Опечень, виконано роботи частково, будуть продовжені у 2022 році.

За січень-грудень 2021 року виконано робіт в частині капітальних вкладень на суму 19624,0 тис. грн.

Капітальний ремонт

Відповідно до Адресного переліку об’єктів капітального ремонту включено 5 об’єктів:

3 об’єкти капітального ремонту елементів благоустрою зон відпочинку та розчистки водойм на суму 9 445,0,0 тис. грн.

2 об’єкти – громадські проєкти – переможці конкурсу на суму 1 413,8 тис. грн.

Стан оформлення документації та виконання робіт по об’єктах капітального ремонту наступний:

Капітальний ремонт елементів благоустрою острова оболонський в оболонському районі м. Києва

 Прийнято  розпорядження КМДА про схвалення ескізного проєкту від 23.12.2021 №2697.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію стадії РП та проведено експертизу.

Отримано ТУ та послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "вербне"

Узгодження проєктної документації з відповідними службами, організаціями та установами згідно з чинним законодавством. Погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання по об’єкту не може бути прискорене та проводиться відповідно до процедур, що склалися у відповідних установах міста Києва.

Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу

Завдання на проєктування (система зрошення відкосів) погоджено відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2019 року № 541 (зі змінами). Відповідно до закону України "Про оцінку впливу на довкілля" необхідно здійснити оцінку впливу на довкілля та отримати висновок про допустимість провадження планованої діяльності, що унеможливило виконання робіт до завершення бюджетного періоду 2021 року. Початок робіт перенесено на 2022 рік за наявності відповідного бюджетного фінансування.

Громадський проект №178 - віталізація набережної Дніпра між парками прибережний (Берковщина) та вербовий гай. Світло

Складено кошторисну документацію, проведено експертизу, отримано експертний звіт, проведено закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», визначено виконавця робіт, укладено договір, роботи виконано.

Громадський проект №1740 - освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж

Складено кошторисну документацію, проведено експертизу, отримано експертний звіт, проведено закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», визначено виконавця робіт, укладено договір.

В ході виконання підготовчих робіт підрядник зазнав проблемних питань, що вплинули на термін та в цілому унеможливили виконання робіт по об’єкту.

Основною причиною невиконання робіт  є затримка в постачанні необхідного обладнання. Підрядник відмовився від виконання договору.

КП «ПЛЕСО» вживає заходів претензійного характеру.

Реалізація даного громадського проєкту можлива в наступному році або                  КП «ПЛЕСО», у разі виділення коштів на 2022 рік, або КО «Київзеленбуд» з огляду на те, що останньому рішенням Київської міської ради від 13.05.2021 №984/1025 надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування.

За січень-грудень 2021 року виконано робіт в частині капітального ремонту на загальну суму 3619,6 тис. грн.

КП «Київський центр розвитку міського середовища»

Стратегічною метою діяльності КП «Київміськрозвиток» є створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста Києва, а також облаштування нових парків та зон відпочинку, перетворюючи Київ на місто – парк.

Відповідно до рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва», рішення КМР від 24.12.2020№ 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2021 №101 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», Розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень на 2021 рік по КП «Київміськрозвиток» планується в обсязі 26000,00 тис. грн., у т. ч. за рахунок бюджету міста Києва – 26000,0 тис. грн., з них по наступних об’єктах:

- «Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі» – 5000,0 тис. грн;

- «Будівництво парку культури і відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі» – 7000,0 тис. грн;

- «Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі» –14000,0 тис. грн;

Згідно помісячного плану фінансування розпочалося з квітня 2021р.

«Будівництво парку культури і відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі» - роботи виконуються, на підставі графіку виконання робіт. Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді будуть подані після підписання акту виконаних робіт.

«Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі» - проведено торги в електронній системі публічних закупівель Прозорро, переможцем визначено ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП» та підписано відповідний договір на виконання робіт по об’єкту. Всю технічну документацію передано переможцю торгів згідно графіку виконання робіт та розпочато роботи по об’єкту з 28 вересня 2021 року.

«Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі» - проведено торги в електронній системі публічних закупівель Прозорро, переможцем визначено ТОВ «Будівельні Технології», наразі відбувається процес узгодження договору на виконання відповідних робіт по даному об’єкту з переможцем торгів.

За період 9 місяців 2021 року звернення переважно стосуються об’єкта: «Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі» щодо завершення будівельних робіт на зазначеному об’єкті, КП «Київміськрозвиток» невідкладно реагує на отримані звернення.

Крім того, одним із прикладів є неодноразові звернення ГО «Солом’янські парки». За розглядом яких, КП «Київміськрозвиток» проводило спільні наради та враховує зауваження і пропозиції до проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом’янському районі».

Також, КП «Київміськрозвиток» плідно взаємодіє з народними депутатами України, одним з прикладів є звернення народної депутатки України А. А. Пуртової листом від 30.04.2021, щодо влаштування фонтану на території Солом’янського ландшафтного парку та загальної реконструкції по даному об’єкту. Підприємством було надано запитувану у зверненні інформацію, а також проведено зустрічі з А. А. Пуртовою на об’єкті для узгодження всіх питань. За результатами, пропозиції народної депутатки було враховано в наступній роботі по даному об’єкту.

КП «Київський міський Будинок природи»

Підприємство тісно співпрацювало в напрямку еколого-просвітницької та виховної природоохоронної роботи з Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики, Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), прес-службою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КП «Київкомунсервіс», КП «Київський зоологічний парк», КП «Центр публічної комунікації та інформації», ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка, Державною екологічною академією післядипломної освіти, Міністерством енергетики та захисту довкілля України, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Національним природним парком «Голосіївський», Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником та іншими науковими установами і громадськими організаціями екологічного спрямування.

Протягом 2021 року було організовано та проведено:

*Прес-конференції (2):*

в рамках проведення природоохоронної акції «Збережемо первоцвіти»

в рамках громадських обговорень щодо збереження зелених зон у Києві «Збереження природи Совських ставків»

*Конкурси (5):*

«Допоможемо птахам узимку» - загальноміський конкурс дитячої творчості:

«Первоцвіти під охороною» - загальноміський конкурс дитячої творчості в рамках природоохоронної акції «Збережімо первоцвіти».

«Збережемо воду Н2О» - конкурс дитячої та юнацької творчості в рамках природоохоронної акції до Всесвітнього дня водних ресурсів.

«Як я екологічно дістаюсь до школи» - конкурс відеороликів про те, як дитина екологічно дістається до школи (пішки, ролики, велосипед, тощо).

«Мій домашній улюбленець» - конкурс дитячої та юнацької творчості в рамках природоохоронної акції до Міжнародного дня захист тварин.

*Природоохоронні акції (9):*

 «Допоможемо птахам узимку», в рамках якої було проведено конкурс;

 «Збережемо первоцвіти» в рамках якої було проведено прес-конференцію, оголошено конкурс дитячої творчості, випущено відеоролики;

До Всесвітнього дня водних ресурсів, в рамках якої було проведено конкурс дитячої творчості;

Digital Cleanup («Цифрове прибирання») до Всесвітнього дня Землі;

«Година Землі»

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища було проведено «суботник».

«Авоська vs Пакет» в рамках якої було проведено захід у Маріїнському парку.

До дня екологічного боргу України, в рамках якої було проведено захід в парку Т.Шевченко.

«Подаруй мені дім» благодійна виставка до Дня захисту тварин.

Інформаційно-просвітницькі проєкти (46):

«Твої екологічні звички» (9)

відеоролики за тематикою однойменного екологічного календаря на 2021рік;

«Еко-Холмси» (19) еколого-просвітницькі відеоролики для школярів і студентів про актуальність збереження та покращення навколишнього середовища міста Києва;

«Фауноманія», тренінги (10). Екологічна настільна гра, мета якої ознайомитись та вивчити різноманіття тваринного світу Києва;

«Екологічні дати» (8). Відеоролик та публікації до Дня горобця, Дня водних ресурсів, Дня водно-болотних угідь, Дня кота, Дня Дніпра, Дня лева, Дня чистого повітря та блакитного неба, Дня безпритульних тварин.

*Виставки (32):*

Виставка фіалок (7)

Виставка юного художника Олександра Москвіна(1)

Виставка кактусів і сукулентів(5)

 «Акваріумних риб та рослин» постійно діюча.

Виставка равликів (2)

Виставка фотокартин Ніни Пугач (1)

Виставка юної художниці Євангеліни Строєвої (1)

Електронна виставка дитячих творчих робіт «Новорічна ялинка» (1)

Виставка «Твої екологічні звички» (4)

Електронна виставка дитячих творчих робіт «Допоможемо птахам взимку» (1)

Електронна виставка дитячих творчих робіт «Збережемо воду/Н2О» (1)

Електронна виставка дитячих творчих робіт «Первоцвіти під охороною»

Виставка «Акваріумний дизайн» (1)

Виставка фоторобіт «Київ прекрасний» (2)

Виставка флористики до Дня Нежалежності (1)

Виставка «Звірополіс-2» (1)

Благодійна акція, виставка котів «Подаруй мені дім» (1)

У зв’язку з обмеженнями було не проведено 8 виставок.

Під час роботи виставок надавались безкоштовні консультації .

Всі заходи, які провів Будинок природи за 9 місяців 2021 року, були спрямовані на підвищення рівня природоохоронних знань, формування екологічної свідомості та культури, виховання бережливого ставлення до природи.

 *Майстер-класи (5):*

з оформлення та запуску різнотипних акваріумів

з оформлення акваріуму для африканських цих лід

з екологічних настільних ігор (3)

Екскурсії (27):

СЗШ№ 223

Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

Під час виставок Кактусів (9)

Під час виставок Равликів (3)

Під час виставок Фіалок (6)

Під час виставки Гризунів «Звірополіс -2» (2)

Під час виставки Акваріумістики (3)

Співпраця з громадськими організаціями: У звітному періоді плідно співпрацювали з ГО «Київський еколого-культурний центр», [ГО Водний Рух Київщини](https://www.facebook.com/vodnyirukh/?__cft__%5b0%5d=AZXzmFh4hQEDFnZJD6_R1cfCJXj48eSHzc0aMD8qUfzXAmCEVb4XSqHgjhmGUPjF4PEkrJrSbWVnM8k2d9qLmUB7SggDQLAoLqHXvdg1plXCqmLGKfi3Ww6ifYaJ6tHgZYZQid1CxqyJKqjSg8zLe3dsy8MT6b4joz_ICSbNo0xXvgZhuRnhaY69e9QAxqzAcNs&__tn__=kK-R), ГО "Екозагін", ГО "За себе", ЧРЕБАЗ, ГО «Прибіжники екодії», ГО «Кедри України», Асоціація управління відходами, ГО «День землі України», Соціальне підприємство «Green chicken», ГО SaveDnipro, ГО Фундацiя регiональних iнiцiатив (фрi).

Співпраця з засобами масової інформації. на сторінках підприємства у соціальній мережі Фейсбук, на офіційному сайті КП «Київський міський Будинок природи» та ЗМІ:

* телебачення – «Інтер», «KyivLive», «Еспресо», Суспільне телебачення, телеканал Ирта;
* газети: «Вечірній Київ»
* інтернет-видання: Інформаційний портал «Україна», «Мій дім Україна», «Моє місто», «Діти в місті», «Наш Киев», Міжнародна спільнота садоводів Оgorodniki.com, «Афіша Гуру», «online-expo», «В городе», «Крутий Джоні», «Хмарочос», «Лівий берег», [UA-Times.com](http://ua-times.com/)
* радіо – Перший канал Українського радіо, Суспільне радіо.

КП «Київський міський Будинок природи» не зафіксував жодного звернення громадян.

Начальник Олександр ВОЗНИЙ

Тетяна Сидоренко 366 64 11